# Product Backlog — Sistema Inteligente de Gestão de Ativos

## Épico 1 — Gestão de Usuários e Acessos

* Cadastrar usuário

* Autenticar usuário

* Gerenciar perfil de usuário

* Definir permissões por perfil

* Gerenciar usuários da empresa

## Épico 2 — Captura e Gerenciamento de Imagens

* Capturar imagem pela câmera

* Inserir imagem existente

* Visualizar imagem capturada

* Armazenar imagem da contagem

* Excluir imagem

## Épico 3 — Modelo de Inteligência Artificial

* Preparar dataset de Mesa Bistrô Dobrável

* Preparar dataset de Gradil

* Anotar imagens

* Treinar modelo de detecção

* Avaliar precisão do modelo

* Avaliar recall do modelo

* Avaliar erro de contagem

* Exportar modelo para dispositivo móvel

* Integrar modelo ao aplicativo

## Épico 4 — Detecção e Contagem de Objetos

* Detectar Mesa Bistrô Dobrável

* Detectar Gradil

* Contabilizar objetos por classe

* Processar imagem offline

* Exibir resultado da contagem

## Épico 5 — Conferência e Correção da Contagem

* Visualizar detecções na imagem

* Revisar contagem automática

* Corrigir quantidade detectada

* Confirmar resultado da contagem

## Épico 6 — Registro e Histórico de Contagens

* Registrar contagem confirmada

* Consultar histórico de contagens

* Visualizar detalhes de uma contagem

* Identificar usuário responsável pela contagem

* Registrar data e hora da contagem

## Épico 7 — Validação do MVP

* Definir condições de validação

* Coletar imagens representativas do ambiente

* Executar testes de contagem

* Comparar contagem da IA

* Validar limite de erro de 5%

* Identificar falhas de detecção

* Validar funcionamento offline

* Validar experiência de conferência do usuário

## Épico 8 — Evolução do Modelo

* Armazenar correções realizadas pelo usuário

* Identificar imagens para retreinamento

* Atualizar dataset com correções

* Retreinar modelo com novos dados

* Avaliar melhoria do modelo